|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплексний благоустрій парку «Юність» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Благоустрій парку "Юність"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 334,456 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,60327 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 43,936 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,5 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “30 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | ЕН27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із  переміщенням грунту на відстань до 100 м  при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,2 | | 15309,14  828,11 | 13489,98  3144,05 | | 3062 | 166 | 2698  629 | | 14,6000  35,1690 | | 2,92  7,03 |
| *2* | | *ЕН27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів із піщано-*  *гравійної суміші за товщини шару 12 см* | *100м2* | *1* | | *1808,12*  *1542,75* | *265,37*  *84,82* | | *1808* | *1543* | *265*  *85* | | *25,0000*  *1,0244* | | *25*  *1,02* |
| 3 | | С1421-9641  варіант 1 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних  робiт, розмiр зерен понад 0 до 20 мм | м3 | 15,24 | | 486,69  - | \_\_-\_\_  - | | 7417 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *4* | | *ЕН27-17-2*  *Н1=7* | *Улаштування основи тротуарів із піщано-*  *гравійної суміші , за зміни товщини на*  *кожен 1 см додавати або вилучати до/з*  *норми 27-17-1 (до товщини шару 5 см)* | *100м2* | *-1* | | *32,45*  *-* | *32,45*  *6,60* | | *-32* | *-* | *-32*  *-7* | | *\_\_-\_\_*  *0,0910* | | *\_\_-\_\_*  *-0,09* |
| 5 | | С1421-9641  варіант 1 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних  робiт, розмiр зерен понад 0 до 20 мм | м3 | -8,89 | | 486,69  - | \_\_-\_\_  - | | -4327 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *6* | | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *30* | | *176,78*  *80,77* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *5303* | *2423* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,3200*  *-* | | *39,6*  *-* |
| 7 | | С1416-8684  варіант 1 | Каменi бортовi, 100.20.8 | шт | 30 | | 142,28  - | \_\_-\_\_  - | | 4268 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без  крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,012 | 26998,72  26998,72 | \_\_-\_\_  - | 324 | 324 | \_\_-\_\_  - | 476,0000  - | 5,71  - |
| *9* | *ЕН6-1-5* | *Улаштування залiзобетонних*  *фундаментiв загального призначення пiд*  *малі архітектурні форми* | *100м3* | *0,012* | *231752,10*  *37676,10* | *193,59*  *33,53* | *2781* | *452* | *2*  *-* | *582,3200*  *0,5382* | *6,99*  *0,01* |
| 10 | & С111-  1780-4-У | Сітка 4ВрI [100х100мм] | т | 0,054 | 20514,72  - | \_\_-\_\_  - | 1108 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *11* | *Е9-30-1* | *Монтаж елементів малих архітектурних*  *форм* | *т* | *6,88* | *6408,95*  *3855,37* | *2553,58*  *896,18* | *44094* | *26525* | *17569*  *6166* | *57,4400*  *9,9150* | *395,19*  *68,22* |
| 12 | 550101-5  варіант 6 | Барбекю | шт | 4 | 9500,00  - | \_\_-\_\_  - | 38000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | 550101-76  варіант 5 | Столи для відпочинку | шт | 8 | 11500,00  - | \_\_-\_\_  - | 92000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | 550101-76  варіант 3 | Лавка для стола | шт | 16 | 5000,00  - | \_\_-\_\_  - | 80000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | 550101-77  варіант 1 | Урна для сміття | шт | 16 | 2000,00  - | \_\_-\_\_  - | 32000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 307806 | 31433 | 20502  6873 |  | 475,41  76,19 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | | | | | 242000 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 9504 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **251504** |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 65806 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 13871 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 38306 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 17146 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 51,67 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5630 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **82952** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **334456** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **603,27** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **43936** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |